深圳博物馆藏品搬运项目招标文件

深圳博物馆

招标文件

项目名称：深圳博物馆藏品搬运

深 圳 博 物 馆

二〇二三年十月

目  录

第一章： 投标邀请书-------------------------------------------------------------3

第二章： 投标资质要求 -------------------------------------------------------3-4

第三章：实质性条款要求-------------------------------------------------------4-5

第四章： 项目内容及要求 ---------------------------------------------------5-10

第五章： 发、开标时间安排 ------------------------------------------------10-12

附件1：评分细则-------------------------------------------------------------13-18

附件2：开标一览表--------------------------------------------------------------19

附件3：政府采购投标及履约承诺函和政府采购违法行为风险知悉确认书----20-23

附件4：法定代表人（负责人）证明书-----------------------------------------24

附件5：法人代表人授权委托书-----------------------------------------------25

附件6：中小企业声明函或监狱企业证明材料或《残疾人福利性单位声明函》------------------------------------------------------------------------------26-27

附件7：实质性响应表--------------------------------------------------------28-29

附件8：合同-------------------------------------------------------------------30-35

第一章  投标邀请书

一、招标项目的名称、简要要求

1.项目名称：深圳博物馆藏品搬运

2.情况介绍：深圳博物馆因工作需求，需将深圳博物馆暂存在深圳市当代艺术与城市规划馆两个库房内的改革开放藏品、自然标本藏品及相关库房设备设施搬运至该馆同一楼层的两个空置库房，部分藏品搬运至深圳博物馆古代艺术馆库房，以备储藏及展览需要。

3.本项目采取公开招标，限价人民币250,266.00元。

4.采取综合评分法确定中标单位。

第二章  投标资质要求

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或其他证明材料复印件，原件备查）。

2.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由投标人《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

7.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

8.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标。（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

9.具有在有效期内的《道路运输经营许可证》（提供有效的证书扫描件）。

10.本项目属于专门面向中小企业和视同中小企业的其他主体采购（由投标人在《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》中作出声明）。

- 实质性条款要求

| 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| --- | --- | --- |
| 服务期限 与地点 | 服务期限：合同签订之日起12个月内完成。 | 不可负偏离 |
|  | 服务地点：采购人指定地点。 |  |
|  | 按照《中华人民共和国国家标准-文物包装运输规范》来完成文物的包装和运输工作。 |  |
| 付款方式 | 合同签订后，凭中标人提供的发票，采购人在15日内向中标人支付合同总价款的50%作为预付款；搬迁数量启动过半且经采购人评价合格的，凭中标人提供的发票，采购人在15日内向中标人支付合同总价款的45%；完成全部搬迁工作并经采购人验收合格后，凭中标人提供的发票，采购人在15日内向中标人支付合同尾款。如采购人因财政拨款等客观原因导致付款延迟，不构成违约。 | 不可负偏离 |
| 售后服务需求或标准 | 购买覆盖藏品清单上所有藏品的文物运输保险，保险金额为人民币15,000,000.00元。为全部藏品文物购买“钉到钉”商业保险（全额、全险种、无免赔）。 | 不可负偏离 |
|  | 如在搬迁途中和整理、入库过程中，出现丢失需按藏品估价给予赔偿；如出现藏品受损，则需要和采购人协商修复的方案并承担相应的修复费用。从提供齐全的理赔材料起，50个日历天内完成赔偿。 | 不可负偏离 |

第四章  项目内容及要求

一、搬迁物品清单

改革开放藏品，共计7649件/套，总件数以踏勘为准。

自然标本藏品，共计800件/套，总件数以踏勘为准。

藏品储存柜架，数量以踏勘为准。

二、藏品包装要求

（一）木箱及囊匣制作

1.木箱要求参考：外箱面板采用1.8厘米柳安多层板（环保型），面板采用环保无毒聚脂面漆制作（灰色）,13厘米长对绞螺丝大型拉环，采用101专用板胶制作，熏蒸消毒处理。建议尺寸为：150×100×110厘米（可根据实际需要调整尺寸）。箱内各面贴防潮纸，可开的各面与木箱连接处贴防水密封条。形状如图所示。

2.囊匣外盒制作：中标人据实际测量尺寸，结合藏品材质、重量，选择合适厚度的板材制作囊匣外盒。重要藏品囊匣外层用纯宋锦包裹，囊匣盖内侧用浅驼色纯棉高织纱棉布包裹聚丙烯腈纤维（蓬松棉）成形。无色差，保证美观。

3.囊匣内囊制作：囊匣内部四周、盖内侧及底部均采用聚丙烯腈纤维（蓬松棉）填充，底部先铺PE板，然后铺垫聚丙烯腈纤维方式填充（较小规格囊匣底面不铺垫PE板，以保证盒内有充足高度空间）。根据测量的藏品详细尺寸，结合照片信息，随形卧出藏品所需要的形状后，用浅驼色纯棉高织纱棉布包裹粘贴。

4.若无专业制作，中标人也可以考虑向专业文保产品公司购买无酸材料或纯天然环保木材制成的多规格囊匣（根据不同质地文物要求与采购人协商确定）。

（二）全部包装材料均符合文物国际运输标准，材质本身对藏品无害、无污染，防潮防尘，坚固耐用，有利于保护藏品安全。

（三）主要使用材料

1.PE板：PE板具有良好的化学稳定性。物理性质方面具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70～-100℃），其柔软性,伸长率,抗冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯抗冲击强度高，吸水性小，电绝缘性能优良，厚度分为3cmPE板和5cmPE板。

2.防水密封条：贴在外箱可开面接缝处，防止雨水、灰尘从缝隙进入木箱。

3.防潮纸：能够有效隔绝湿气，使木箱内部湿度变化缓慢平稳。

4.棉布带：用于捆绑锦盒或辅助不易搬动物品的受力。

5.无酸性棉纸：用于包装衬垫藏品，确保安全。

6.各类胶条：用于粘贴PE板。

7.辅助材料：木板、木支撑等以及其他相关包装材料。

三、藏品运输和装卸要求

（一）运输车辆

运输车辆均为特制的全封闭车厢，配备气垫“减震”系统、温湿度控制装置、车辆尾部自动升降板、车内消防设备，能够保证藏品装卸运输的每一个环节的安全与可靠。

1.运输车辆具备自带发动机的温湿度控制系统，可以为箱体提供不间断的动力，不会因车辆停泊，加油等情况而停止工作。对于不同藏品运输的要求，车辆可以提前开启车内温湿度控制系统，以保证藏品运输所需的温湿度环境。

2.车辆的“减震”系统，不单是指让车厢振动幅度减小，而是把振动的能量吸收，减少车身振动的次数，保持车辆的平稳移动，防止出现车厢侧倾，晃动等情况的出现，能够保证藏品在移动中的安全。

3.运输车辆长年运用在大型文物展览项目操作中，能充分保证藏品运输安全且适合馆藏物品的移动和装卸。

（二）使用的装卸设备：滑轮板车、微型吊机、手动液压升降叉车、室内龙门吊、液压叉车、液压电子称、电动液压升降叉车。

（三）使用保护藏品的材料：专业吊装带、包装带、毛毯。上述吊装装卸设备，均应符合国家标准和藏品安全需要。

（四）运输车辆需符合文物安全运输要求，需配有减震气垫、温控设备及电动升降尾板等专业运输设备。

（五）包装运输操作须符合《中华人民共和国国家标准-文物包装运输规范》（文号：GB/T 23862-2009）的规定要求。

四、文物运输人员要求

1.驾驶员：具有驾驶资格并具有五年（不含）以上驾龄，有驾驶文物运输车辆经验。

2.包装、装卸人员：参加过文物专业包装业务培训，具有熟练、专业的文物包装、装卸经验和技能。

3.投标人应根据本项目实际需求配备足够技术人员。

4.人工需求：项目相关人员不少于14人。

五、材料、设备的购买需求

1.藏品包装专用硬纸板箱（初步估算藏品包装后体积约180立方米，纸箱具体数量以现场实际藏品数量为准，须充分预估需独立包装藏品），采购人原有囊匣的藏品继续使用原囊匣包装。

2.木制外包装箱（根据实际情况定量，由采购人确定，要求如上所示）。

3.藏品贴身包装材料及相关辅助工具：

| 序号 | 品 名 | 尺寸(长、宽、厚) | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装箱 | 90*50*60cm | 纸箱 | 个 | 150 |  |
|  |  | 70*50*50cm | 纸箱 | 个 | 150 |  |
|  |  | 50*50*50cm | 纸箱 | 个 | 150 |  |
| 2 | 封箱胶纸 | / | / | 卷 | 50 |  |
| 3 | 珍珠棉 | 250m*0.5cm | / | 张 | 50 |  |
| 4 | 木托盘 | 120*100cm | 木质 | 个 | 20 |  |
| 5 | 缠绕膜 | / | / | 个 | 10 |  |
| 6 | 周转箱 | 68.5*52*41cm | 塑料材质 | 个 | 50 | 重量轻、可堆叠，承载强度大，防拉伸、压缩、撕裂 |
| 7 | 气泡膜 | 500*180*0.5cm | 塑料 | 卷 | 10 |  |
| 注：所需材料的具体数量以现场实际藏品数量为准。 |  |  |  |  |  |  |

4.具体数量应根据实际包装情况进行。未尽工具或材料需要购买的与采购人协调确定。

5.内包装材料及包装方法应符合国家关于文物移动保护的标准要求，符合或高于国家的现行标准和有关规定，达到国际要求水准。

6.运输设备、专用工具、安全措施的材料应符合国家文物运输和保管等有关规定和标准，严格参照《文物运输包装规范》文件操作执行。

六、工作要求

1.中标人派遣专门工作小组到采购人指定的库房进行实地考察，商讨藏品装卸及运输的细节。另外，派出有经验的督导，与采购人指定人员进行充分的沟通，及时处理相关事宜，制定完善的运输和操作计划；协调好与各方关系，统一指挥进行操作，保证现场井然有序，安全、准时完成此项工作。

2.在搬运过程中，中标人须按照采购人的要求，协助采购人完成藏品数量与现状的清点，完成原库房藏品的下架、点交、包装、搬迁及新库藏品的拆包、点交、上架，库房所有可移动配套设施的搬迁，完成制作装箱清单、制作方位清单等信息录入工作。

3.本项目启运时间以采购人通知为准。采购人在搬迁工作启动之前，书面通知中标人，以便中标人人员设备及时到位。

七、服务期限：合同签订之日起12个月内完成。

八、服务地点：采购人指定地点。

九、售后服务需求或标准

1.中标人购买覆盖藏品清单上所有藏品的文物运输保险，保险金额为人民币15,000,000.00元。为全部藏品购买“钉到钉”商业保险（全额、全险种、无免赔）。

2.中标人如在搬迁途中和整理、入库过程中，出现丢失需按藏品估价给予赔偿；如出现藏品受损，则需要和采购人协商修复的方案并承担相应的修复费用。从提供齐全的理赔材料起，50个日历天内完成赔偿。

十、付款方式：合同签订后，凭中标人提供的发票，采购人在15日内向中标人支付合同总价款的50%作为预付款；搬迁数量启动过半且经采购人评价合格的，凭中标人提供的发票，采购人在15日内向中标人支付合同总价款的45%；完成全部搬迁工作并经采购人验收合格后，凭中标人提供的发票，采购人在15日内向中标人支付合同尾款。如甲方因财政拨款等客观原因导致付款延迟，不构成违约。

十一、其他

1.中标人按照《中华人民共和国国家标准-文物包装运输规范》来完成藏品的包装和运输工作。

2.由中标人拆除包装、搬迁完毕后负责处理包装垃圾的清运。

3.本项目统一安排现场踏勘，须知要求如下：

3.1踏勘时间以采购人电话通知时间为准，其余时间不接受踏勘。

3.2投标人踏勘前，提前与采购人联系，经许可在安排的时间内到场踏勘，不接待未经批准的踏勘申请。

3.3踏勘时服从采购人员安排的地点、顺序和要求进行踏勘，否则不准许踏勘。

3.4现场踏勘时，投标人需带齐有效法人授权书原件、身份证原件及复印件。

第五章  发、开标时间的安排

一、报名及获取标书方法：

1.报名时间：2023年10月24日——2023年10月31日，工作日9:30——11:30，14:30——17:00（北京时间）。

2.报名地点：深圳博物馆历史民俗馆北区201室。

3.有投标意向的投标人必须在报名截止时间前到上述地址报名，并提交以下纸质报名资料：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 营业执照复印件或其他证明材料复印件 |
|  | 政府采购投标及履约承诺函和政府采购违法行为风险知悉确认书 |
|  | 法定代表人证明书原件及身份证复印件 |
|  | 法定代表人授权委托书原件及受托人身份证复印件 |
|  | 中小企业声明函或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》 |
|  | 《道路运输经营许可证》 |

以上资料复印件均需加盖公章。

4.如在投标报名后弃标，须于2023年10月31日16:00（北京时间）前电话告知（联系电话：88125644），否则将纳入采购人招投标诚信档案。

5.任何要求对招标文件进行澄清的，应在2023年10月31日16:00（北京时间）前以书面形式通知深圳博物馆。

二、投标文件的组成

投标人参加投标时必须按招标文件要求制作投标文件，正、副本各一份，密封递交。所提交的投标文件至少应包含如下内容:

（一）投标文件

1.投标文件封面。

2.营业执照复印件或其他证明材料复印件。

3.法定代表人资格证明书（提供法定代表人身份证复印件加盖公章)。

4.投标文件签署授权委托书(提供被委托人身份证复印件加盖公章)。

5.政府采购投标及履约承诺函和政府采购违法行为风险知悉确认书。

6.中小企业声明函或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》。

7.有效期内的《道路运输经营许可证》（提供有效的证书扫描件）。

8.实质性响应表。

9.其他响应材料。

（二）开标一览表。（单独密封）

所有投标文件需加盖公章并密封，否则，造成投标人投标无效或取消资格，责任由投标人自行负责。

三、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2023年11月3日14:30（北京时间）

2.投标截止及开标时间：2023年11月3日14:30（北京时间）

3.开标地点：深圳博物馆历史民俗馆北区二楼会议室。

4.开标办法：1）投标人参加开标会，2）当众拆封标书，3）宣读各供应商投标报价。

5.评标定标方式：综合评分法。经评委会评定综合评分最高为中标供应商。

联 系 人：陈老师

通讯地址：深圳市福田区市民中心A区博物馆北区201室

邮政编码：518027

电　　话：88125644

深圳博物馆

2023年10月24日

附件1：

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 10分 |
|  | - 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  | 40分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程） | 10 | 评审内容： - 1.投标人结合实际情况，制定完整的工作方案和技术路线。 - 2.投标人结合实际情况，详细阐述项目开展过程中所采用的工作流程、工作方法与手段。 满足以上两点得6分，满足任意一点得3分，未满足不得分。 在此基础上，根据具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 优评分标准：工作方案和技术路线内容详实全面，工作流程及工作方法、手段科学合理，操作性强； 良评分标准：工作方案和技术路线内容较详实全面，工作流程及工作方法、手段较为科学合理，操作性较强； 中评分标准：工作方案和技术路线内容基本全面，工作流程及工作方法、手段基本合理，具有一定的操作性； 差评分标准：工作方案和技术路线内容不全面，工作流程及工作方法、手段不合理，不具有操作性； 分档评分：评价为优得4分；评价为良得2分；评价为中得1分；评价为差得0分。 如果评审为差，要求评委书面说明理由，并记录在档。 以上2项得分累计，最高10分。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 10 | 评审内容: - 针对项目特点进行重点难点分析。 - 提出应对措施和合理化建议。 满足两点得6分，满足任意一点得3分，未满足不得分。 在此基础上，根据具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 优评分标准：内容完整充实，重点难点分析准确清晰，应对措施合理性强； 良评分标准：内容完整，重点难点分析较为准确，应对措施合理性较强； 中评分标准：内容较完整，重点难点分析和应对措施合理性一般； 差评分标准：内容不完整，重点难点分析不明确或不合理； 分档评分：评价为优得4分；评价为良得2分；评价为中得1分；评价为差得0分。 如果评审为差，要求评委书面说明理由，并记录在档。 以上2项得分累计，最高10分。 |
|  | 3 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 10 | 评审内容： - 给出分阶段项目时间安排、工作进度与阶段性成果。 - 详细阐述环保材料的运用。 - 详细阐述安全及保障措施的方案。 满足以上三点得6分，满足任意两点得4分，满足任意一点得2分，未满足不得分。 在此基础上，根据具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 优评分标准：方案详细、具体、可行的； 良评分标准：方案较为详细、具体、可行的； 中评分标准：方案基本详细、具体、可行的； 差评分标准：方案不明确或者不能提供相应证明的。 分档评分：评价为优得4分；评价为良得2分；评价为中得1分；评价为差得0分。 如果评审为差，要求评委书面说明理由，并记录在档。 以上2项得分累计，最高10分。 |
|  | 4 | 违约承诺 | 5 | 评审内容： 投标人承诺以下全部内容的得5分，否则不得分。 投标人需结合项目特点，制定本项目违约处理办法及违约承诺，且承诺函包含以下两点： （1）完全满足项目招标要求； （2）投标人导致项目违约愿接受处罚人民币10万元。 证明材料： 要求提供相关承诺函（格式自拟）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |
|  | 5 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 5 | 评审内容： 投标人承诺按照招标文件要求完成所有的服务并达到采购人要求，并承诺做好交接工作，提供承诺得5分，不提供得0分。 评分标准： 提供承诺函，格式自拟。未提供，或未按要求提供，或提供的不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 45分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人通过相关认证情况 | 5 | 评审内容： 1.投标人具有安全生产标准化证书的得1分； 2.投标人具有国家级博物馆协会团体会员资格的得1分；具有省级博物馆协会团体会员资格的得0.5分（如同时具备，按最高得分计，不累计得分）； 3.通过ISO9001质量管理体系认证的得1分； 4.通过ISO14001环境管理体系认证的得1分； 5.通过ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分。 本项最高得5分，不提供佐证不得分。 评分标准： 1.提供有效的安全生产标准化认证证书（如认证证书注明年审要求的，必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效；如未注明年审要求的，证书必须在有效期内的方为有效）； 2.要求提供有效的认证证书扫描件（原件备查），及出具证书官网或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的证书查询记录。认证证书在公开渠道无法查询的，需提供颁发机构的证明材料，证明证书真实有效。 3.未按要求提供相关材料，或未在有效期内通过年审的，或未提供扫描件，或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 2 | 投标人同类项目业绩情况 | 10 | 评审内容： 投标人自2019年1月至本项目投标截止日，具有美术馆或博物馆或展览馆或纪念馆文物搬迁或文物运输相关项目业绩情况（以合同签订日为准）。提供相关业绩合同且项目履约评价合格（或以上）或验收合格的证明文件。 1.属于国家重点美术馆或一级博物馆（须提供场馆等级证明材料，否则本小项不得分）的业绩项目，每提供一个得2分（项目业绩发生时间需在国家重点美术馆或一级博物馆证书有效期内），累计不超过10分； 2.属其他级别场馆的业绩项目，每提供一个得1分，累计不超过5分。 以上1、2项可累计得分，满分不超过10分。 评分标准： 1.要求同时提供合同关键信息（包含日期页、主要内容页、盖章页等）和项目履约评价合格（或以上）或验收合格证明文件作为得分依据，项目履约或者验收证明文件需加盖合同甲方公章（或甲方业务章）。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.属于国家重点美术馆或一级博物馆业绩项目的，还需提供国家重点美术馆或一级博物馆的级别查询证明材料（如文化和旅游部或国家文物局或中国博物馆协会的查询网址和网页截图）。 4.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人）情况 | 8 | 评审内容： 拟安排的项目负责人(仅限1人）为投标人自有员工，否则本项不得分。在此基础上，按以下标准评分： 1.具有项目管理专业人员能力等级证书的，得2分，不提供不得分； 2.具有国家重点美术馆或国家一级博物馆（提供证明材料扫描件）文物运输项目工作经验证明材料，每提供一个项目得2分，最高得6分，不提供不得分。 评分标准： 1.考察自有员工的，要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保亦可得分。 2.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。 3.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或未在有效期内的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 4.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息（包含日期页、主要内容页、盖章页等）作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。 5.属于国家重点美术馆或一级博物馆业绩项目的，还需提供国家重点美术馆或一级博物馆的级别查询证明材料（如文化和旅游部或国家文物局或中国博物馆协会的查询网址和网页截图）。 |
|  | 4 | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况 | 12 | 评审内容： 拟安排的项目团队成员为投标人自有员工（提供社保证明），未提供社保证明的或未提供成员名单及对应岗位的，本项不得分。在此基础上，按以下标准评分： 1.项目团队须具有国家重点美术馆或国家一级博物馆（提供证明材料扫描件）文物运输项目工作经验证明材料，项目团队成员不少于14人的，得8分，不满足不得分（提供劳动合同和社保证明材料、证明材料扫描件）； 2.项目团队成员中须至少有2名驾驶人员，要求均为投标人自有员工，且需包含具备A2及B2车型驾驶资格的人员，并同时具有5年（不含）以上大货车驾驶经验，且3年内安全驾驶、无重大有责交通事故和伤人交通事故的，得2分，否则不得分。 提供驾驶证、交管12123平台查询打印出的安全驾驶记录结果及承诺函（承诺拟派驾驶人具有5年（不含）以上驾驶大货车经验，承诺函格式自拟）。 3.项目团队成员须包括项目督导、项目主管、包装人员、现场客服、辅助人员。 （1）第3点团队成员中各专业人员配备齐全，同时包括以上五类人员，得2分； （2）第3点团队成员中各专业人员配备较为齐全，仅包含以上四类人员，得1分； （3）第3点团队成员中各专业人员配备不齐全，仅包含以上三类及以下人员的，不得分。 1人同时满足多项条件的可累计得分。 评分标准： 1.考察自有员工的，要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明和劳动合同作为本单位员工的证明依据。若投标人成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保亦可得分。 2.要求提供投标人相关证明资料和项目团队成员配备岗位表作为得分依据。 3.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图）并加盖公章，原件备查。评分中出现无证明资料或未在有效期内的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 4.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息（包含日期页、主要内容页、盖章页等）作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。 5.属于国家重点美术馆或一级博物馆业绩项目的，还需提供国家重点美术馆或一级博物馆的级别查询证明材料（如文化和旅游部或国家文物局或中国博物馆协会的查询网址和网页截图）。 |
|  | 5 | 项目拟使用的车辆（场地、工具、机器）情况 | 10 | 评审内容： 1.投标人需自有符合文物、艺术品安全运输要求的专业运输车辆，车辆需符合国家法律法规及车辆型号公告要求且原厂原车未经私自改装。在此基础上： （1）配有减震气垫； （2）配有恒温恒湿温控设备及配有电动升降尾板； （3）车辆配备可视化监控系统（车厢内及车厢外）、GPS定位系统； （4）安全中心控制室监控，手机实时监控； 投标人同时满足上述4项要求，得4分；缺少任一项要求，则本项不得分。 2.同时具有辅助运输工具电动叉车和地牛叉车、文物吊装工具龙门吊、专业文物包装材料设施（自有、租赁均可）的，得6分。缺少任一项，则本项不得分。 第1、2两项累计得10分。 评分标准： 1.第1项车辆要求同时提供自有车辆的内外图片、清晰的购买发票以及有效的行驶证作为证明资料。同时提供将以上车辆、配套设备用于本项目的承诺函（格式自定）。 2.第2项自有的机器、工具需提供发票以及图片等证明材料；租赁的机器、工具需提供租赁合同以及图片等证明材料。同时提供将以上机器、工具用于本项目的承诺函（格式自定）。 3.以上证明材料须加盖公章。未提供相关证明材料（或证明材料不满足要求）或未提供承诺函（或承诺内容不满足要求）均不得分。未能提供证明材料或材料不清晰的此项不得分。 |
| 4 | 诚信 |  |  | 5分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 根据《深圳市财政委员会关于印发(深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则 的通知》(深财购[2017]42号)的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 投标人须提供《诚信承诺函》（格式自拟），同时提供“信用中国”官网(www.creditchina.gov.cn)查询截图，未提供不得分。 |

注：

1. 每一项的得分均不能超过该项最高分值。

2. 价格、技术、商务部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分。

3. 综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定。

附件2：开标一览表

开标一览表

招标项目名称：深圳博物馆藏品搬运

招 标 编 号：GKZB20230007

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 服务期限 （日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳博物馆藏品搬运 | 大写： 小写： | 合同签订之日起12个月内完成。 |  |

投标单位：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

年    月    日

注：1.价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写，投标报价为包干价，

投标报价即为合同价。

2.投标报价超过项目预算最高限价的视为无效报价。

3.“投标总价”指投标人承担本次招标全部内容所需发生的全部费用。

4.根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

5.此表毋需装订于正副本内，应按“投标资料包含”要求单独密封。

附件3：

### 政府采购投标及履约承诺函

致：深圳博物馆

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人 的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文 件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

12.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

### 政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

附件4

法定代表人（负责人）证明书

姓名：         （身份证号码：                     ）现任我公司          职务，系我公司法定代表人（负责人），特此证明。

公司名称：                  （加盖公章）

年    月    日

说明：1.须同时提交法定代表人（负责人）本人身份证复印件（盖公章）；

2.证明书内容要填写清楚，涂改或未签章无效。

附件5

授权委托书

委托人（公司名称）：

统一社会信用代码：

地址：

受托人：      职务：

联系方式：

身份证号：

工作单位：

兹授权上述受托人         负责我公司关于“                                              ”项目（项目编号：                ）的招投标事宜。受托人有权以我公司名义处理一切与之有关的事务。

本委托书的有效期为    年  月  日至    年  月  日。

委托人：                         （加盖公章）

法定代表人（负责人）：          （签名或盖章）

年    月    日

说明： 1.须同时提交受托人本人身份证复印件（盖公章）；

2.委托书内容要填写清楚，涂改或未签章无效。

附件6

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加深圳博物馆的深圳博物馆藏品搬运采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 深圳博物馆藏品搬运，属于交通运输业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 深圳博物馆藏品搬运，属于交通运输业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本企业已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

投标人：

日期：    年   月   日

备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，则不需要在投标文件中提供本《中小企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，在投标文件中没有提供本《中小企业声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（如投标人不属于监狱企业无须提供）

## 监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

（如投标人不属于残疾人福利性单位无须提供）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：投标人知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

附件7

- 实质性响应表

| 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| --- | --- | --- |
| 服务期限 与地点 | 服务期限：合同签订之日起12个月内完成。 | 不可负偏离 |
|  | 服务地点：深圳博物馆指定地点。 |  |
|  | 按照《中华人民共和国国家标准-文物包装运输规范》来完成藏品的包装和运输工作。 |  |
| 付款方式 | 合同签订后，凭中标人提供的发票，采购人在15日内向中标人支付合同总价款的50%作为预付款；搬迁数量启动过半且经采购人评价合格的，凭中标人提供的发票，采购人在15日内向中标人支付合同总价款的45%；完成全部搬迁工作并经采购人验收合格后，凭中标人提供的发票，采购人在15日内向中标人支付合同尾款。如甲方因财政拨款等客观原因导致付款延迟，不构成违约。 | 不可负偏离 |
| 售后服务需求或标准 | 购买覆盖藏品清单上所有藏品的文物运输保险，保险金额为人民币15,000,000.00元。为全部藏品购买“钉到钉”商业保险（全额、全险种、无免赔）。 | 不可负偏离 |
|  | 如在搬迁途中和整理、入库过程中，出现丢失需按藏品估价给予赔偿；如出现藏品受损，则需要和采购人协商修复的方案并承担相应的修复费用。从提供齐全的理赔材料起，50个日历天内完成赔偿。 | 不可负偏离 |

注：1. 上表所列内容为不可负偏离条款。

2.“投标人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。

3. “实质性响应条款响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

附件8

合同编号：深博A20230113

深圳博物馆藏品搬运项目合同

甲方：深圳博物馆

乙方：

根据招标项目的投标结果，           为中标方。按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规，经深圳博物馆（以下简称甲方）和            （以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担深圳博物馆藏品搬运项目，达成以下合同条款：

一、项目概况

因深圳博物馆工作需求，需将深圳博物馆暂存在深圳市当代艺术与城市规划馆两个库房内的改革开放藏品、自然标本藏品及相关库房设备设施搬运至该馆同一楼层的两个空置库房，部分藏品搬运至深圳博物馆古代艺术馆库房，以备储藏及展览需要。

二、包装与搬运要求

- 包装与搬运物品数量

- 藏品数量：改革开放类藏品7649件/套；自然标本800件/套。

- 藏品储藏柜：      立方。

- 运输路线与时间

- 单程：深圳市当代艺术与城市规划馆G    、G   库搬运至该馆的G   、G   库。

- 单程：深圳市当代艺术与城市规划馆库房搬运至深圳博物馆古代艺术馆库房。

- 时间：2023年  月至2024年  月

- 藏品包装与拆包装

- 乙方自备符合包装文物及标本的包装材料，根据甲方要求与藏品的不同造型进行重新包装。

- 派出专业人员不少于14人在市当代艺术与城市规划馆与深圳博物馆古代艺术馆库房内包装、装箱、装车、运输、拆包、上架与协助信息录入等工作。

- 藏品专用外箱与囊匣制作

- 藏品专用外箱数量由乙方根据8449件/套藏品的包装囊匣确定。

- 藏品专用外箱要求：外箱面板采用1.8厘米柳安多层板（环保型），面板采用环保无毒聚脂面漆制作（灰色），13厘米长对绞螺丝大型拉环，采用101专用板胶制作，熏蒸消毒处理。建议尺寸为：150×100×110厘米（可根据实际需要调整尺寸）。

- 藏品囊匣数量由乙方根据甲方要求及实际情况确定。

- 囊匣要求：据实际测量尺寸，结合藏品材质、重量，选择合适厚度的板材制作囊匣外盒。根据实际情况，囊匣内衬采用PE板或聚丙烯腈纤维（蓬松棉）填充。

（五）乙方拆除包装、搬迁完毕后负责处理包装垃圾的清运。

（六）乙方购买覆盖藏品清单上所有藏品的文物运输保险，保险金额为人民币15,000,000.00元。为全部藏品购买“钉到钉”商业保险（全额、全险种、无免赔）。从提供齐全的理赔材料起，50个日历天内完成赔偿。

三、服务期限与地点

（一）服务期限：合同签订之日起12个月内完成。

根据深圳博物馆的项目实施时间和地点要求，按照《中华人民共和国国家标准-文物包装运输规范》来完成藏品的包装和运输工作。

（二）服务地点：采购人指定地点。

四、甲方责任范围

- 委托乙方负责办理指定上述服务，并签订合同，向乙方出具正式委托书。

- 甲方应采取一切合理措施保护投保藏品并且使其保持良好状态。

- 甲方保证所投保藏品完好，可进行移动操作。

- 如藏品发生保险责任规定范围内的损失时，由乙方代为办理所有理赔手续。甲方索赔时，应向乙方提供相关的索赔文件。

- 根据乙方要求，甲方至少提前10个工作日提供办理保险所需的文件：正式保险委托书、藏品清单，以便乙方及时办理保险。

- 甲方自行负责藏品清点、记录等工作。协调相关单位/展馆/当事人之间的关系，并督促各有关方面与乙方进行工作配合。

- 甲方负责提供适合乙方操作的良好、安全的工作场地，负责藏品搬运前后的藏品安全，为乙方的工作提供便利。藏品在进行装载和卸载时，甲方应提供专门的安全空间供乙方完成装、卸工作，避免藏品与装卸工作受到任何人为或自然因素的干扰。

- 藏品搬运至指定地点后，甲方应及时检验藏品。若对藏品的数量、毁损等有异议的，应当在藏品运至指定地点后的24小时内向乙方提出。如因指定地点未布置完成等因素，甲方应当提前与乙方沟通解决方案，否则因此造成藏品不能及时卸载，从而产生的押车、仓储、运输、加班等额外费用以及风险和损失，由甲方负责承担。

- 甲方因自身原因改变运输路线、运输方式等情况，应提前3个工作日告知乙方。如未及时通知而产生的额外费用，由甲方承担，由此给乙方造成直接经济损失，甲方应予以赔偿。

- 严格遵守此合同的费用支付条款，及时支付乙方的运输服务费用。

- 甲方有权监督乙方的全部服务，如有不符合甲方要求之处，甲方有权要求乙方予以改进。乙方操作完成后，甲方应签署相关单据，包括：操作确认单、藏品安全确认单,交接单等文件,对于不适宜包装运输移动的藏品，双方共同研究商讨制定专门的包装运输方案，并签订风险备忘录。

五、乙方责任范围

- 接受甲方委托，办理上述指定服务内容。按照《中华人民共和国国家标准-文物包装运输规范》来完成藏品的包装和运输工作。

- 保证在藏品的装卸、陆地运输过程中，严格遵守专业规定，轻拿轻放，稳妥操作，保证藏品的安全。

- 在操作前制定操作计划，经甲方批准后严格执行。如有变动需提前3日通知甲方并取得甲方书面批准后方可执行。未提前通知造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

- 在藏品装卸、包装、拆包装、运输过程中如发现藏品毁损，乙方应及时填写藏品受损记录，其中包括：时间、地点、受损藏品名称、受损部位等。对受损藏品进行拍照并在1小时内向甲方通报。

- 如藏品发生保险责任规定范围内的损失，但因甲方所提供的索赔文件及相关资料缺失造成保险公司拒绝理赔或赔偿金额与投保金额有差异的，乙方不承担任何责任。乙方应全力配合甲方采集相关资料，协助甲方完成保险理赔。搬运过程中如藏品发生保险责任规定范围外的损失，则由乙方负责。在藏品包装、搬运、拆包、上架过程中，如甲方发现藏品毁损，应及时填写藏品受损记录，其中包括：时间、地点、受损藏品名称、受损部位等，并对受损藏品进行拍照及时通知乙方。

- 如因不可抗力原因造成藏品不能按时抵达目的地或藏品毁损，乙方将及时通知甲方，乙方享有免责权利。不可抗力包括但不限于影响道路交通安全的恶劣天气，风暴、冰雹、地震、洪水等自然灾害，交通管制等突发性政府行为。

- 乙方接受甲方的全程监督工作，如有不符合甲方要求之处，在法律法规允许的范围内乙方应予以改进。对于不适宜包装运输移动的藏品，乙方同甲方共同研究商讨制定专门的包装运输方案，并签订风险备忘录。

- 制定完善的藏品运输包装方案和运输安全方案，报甲方备案。

- 负责参与此项目乙方工作人员的来源和政治审查，并在操作前2至3日出具书面委托和指定一名人员为此项目负责人，报甲方备案。

- 售后服务需求或标准：如在包装、搬运、拆包、上架等过程中，出现丢失，乙方需按藏品估价给予赔偿，丢失的藏品找到后需归还甲方；如出现藏品受损，则需要和甲方及藏品拥有方协商修复的方案，承担相应的修复费用，受损藏品需归还甲方。

六、保险条款

- 甲方委托乙方向保险公司投保“钉到钉”商业保险（全额、全险种、无免赔）,被保险人为甲方和乙方。

- 投保的藏品发生全部损失或推定全损时，保险公司按保险金额赔偿后，对残值部分的估价及赔偿方式由双方协商确定，乙方不得拒绝甲方合理的估价方案。

- 乙方对于非乙方原因导致的保险标的贬值或市价跌落不负责赔偿。

七、费用支付条款

1.本合同总价款（含保险费用）总计：人民币       元（大写：人民币

元整）。合同总价已包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

2.合同签订后，凭乙方提供的发票，甲方在15日内向乙方支付合同总价款的50%作为预付款，即人民币   元（大写：   元整）；搬迁数量启动过半且经甲方评价合格的，凭乙方提供的发票，甲方在15日内向乙方支付合同总价款的45%，即人民币   元（大写：   元整）；完成全部搬迁工作并经甲方验收合格后，凭乙方提供的发票，甲方在15日内向乙方支付合同尾款，即人民币   元（大写：   元整）。除以上约定费用外，甲方无需向乙方支付超出约定金额的费用。如甲方因财政拨款等客观原因导致付款延迟，不构成违约。

3.本协议所指完成所有藏品搬运项目以经双方签字的交接单/点交单为准。

4.结算方式：资金支付采取转账形式，乙方指定如下账号为收款账号：

户名：

账户：

银行账号：

纳税人识别号：

5.甲方开票信息如下：

名    称：深圳博物馆

统一社会信用代码：124403004557541837

开户银行：平安银行深圳分行营业部

银行账号：2000015987562

地    址：深圳市福田区深南中路同心路6号

八、违约责任

- 甲方的违约责任：甲方逾期付款的，每日按合同总价款的万分之四标准向乙方支付违约金。违约金累计等于合同总价的10%时截止。因财政拨款等客观原因付款迟延的，甲方无需支付违约金。

- 乙方的违约责任：乙方逾期交货的，每日按合同总价款的万分之四的标准向甲方支付违约金，因本合同约定的不可抗力原因导致逾期交货的，乙方不承担违约责任。逾期交货超过10日的，甲方有权终止本合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金，乙方应全额退还甲方已支付的全部价款。

- 乙方运输过程未按照合同约定责任保证安全运输的，因此给甲方造成的损失，乙方应当进行赔偿。

九、争议的解决

在执行本合同中若发生争议，双方应尽可能通过协商解决。经协商不成，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因本合同引起的一切纠纷适用中华人民共和国法律。

十、其他

1.下列文件均为本合同的组成部分：

（1）GKZB20230007号招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

2.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，如本合同需完成政府合同备案事宜方能生效，则自甲方完成政府合同备案手续之日起生效。在合同履行过程中，经过双方同意，可签订书面补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，补充合同与本合同不一致的部分，以补充合同为准。

3.本合同一式肆份，甲、乙方双方各执贰份，具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

附件1：拟安排的项目人员名单

（以下无正文）

- 甲方：深圳博物馆                                乙方：

- （公章）                                           （公章）

- 法定代表人或                                    法定代表人或

- 委托代理人：                                    委托代理人：

- 日期：   年   月   日                           日期：   年   月   日